江海镇区文体活动中心及残疾人之家改造工程

招  标  文  件

招   标   人（盖章）: 江苏南通苏通科技产业园区管理委员会

招标代理机构（盖章）: 南通通城建设工程项目管理有限公司

日    期 :   2018 年 12 月

目    录

招标文件备案表 ........................................（1）

第一章  投标须知及投标须知前附表.......................（2）

一、投标须知前附表 ............................（2）

二、投标须知 ..................................（4）

（一）总则.....................................（4）

（二）招标文件 ................................（4）

（三）投标文件 ................................（5）

（四）投标报价 ................................（7）

（五）投标文件密封和递交 ......................（9）

（六）开标、评标、定标 ........................（10）

（七）合同的授予...............................（12）

第二章  评标办法 ......................................（13）

第三章  合同主要条款....................................（15）

第四章  工程建设标准...................................（23）

第五章  投标文件格式...................................（24）

第六章  工程量清单.................................. ..（44）

工程招标文件备案表

编制人(组长签字)： 日 期： 2018年 12 月 日

招标人(盖章) 法定代表人(签字) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字) 日 期：2018年 12月 日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 江海镇区文体活动中心及残疾人之家改造工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 江海镇区 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 投资额约85万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 计划开工时间：2018 年 12 月，计划竣工时间：2018年 2 月，施工总工期为: 90日历天（具体以开工报告为准） |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 施工图范围内所示的内容，详见设计文件。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 为： 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标担保金额 | 人民币 5000元 投标保证金递交形式： 现金 投标保证金递交时间： 直接带至开标现场。 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场和答疑 | 各投标单位自行踏勘现场 |
| 12 | 20.1 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本 壹 份 |
| 13 | 21 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收 件 人： 南通通城建设工程项目管理有限公司 截止时间： 2018 年 12 月 13 日 15 时 00 分 提交地点：苏通科技产业园区管理委员会二楼会议室 |
| 14 | 24 | 开 标 | 开标时间： 2018 年 12 月 13 日 15 时 00 分 开标地点：苏通科技产业园区管理委员会二楼会议室 |
| 15 | 31 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为合同价的 5% |
| 17 |  | 招标单位 | 招标单位：江苏南通苏通科技产业园区管理委员会 联 系 人： 秦工 联系电话： 89196885 |
| 16 |  | 招标代理单位 | 招标代理单位：南通通城建设工程项目管理有限公司 地址：工农南路156号鑫乾国际广场A座2202室 联系人：章晓晖 联系电话：18906296209 邮箱：nttczj@163.com |

二、投标须知

# （一）总  则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件

（1）施工用水、电：由投标人自行解决，费用含在中标价中。

（2）其他：中标人有义务配合招标人做好该工程的有关群众工作。

2.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用    公开  招标方式，择优选定施工单位。

2.1 参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和独立法人资格和建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质（在有效期内）。

2.2参加投标的项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

2.3 施工单位必须自行处理施工现场群众工作及其他特殊情况等所有突发事件。

3.投标费用

本工程招标文件费用300元，于递交投标文件时同时递交，否则投标文件将不予接收。无论是否中标，该费用不予退还。

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：工程量清单

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝或视为废标处理。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，就其清单的准确性和完整性有疑问需要招标人澄清的，以书面形式向招标人提出，招标人将予以解答，解答的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人针对投标人所作出的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间  1 天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

(三) 投标文件

7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于  2  日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

8. 本工程投标文件原件包、资格审查资料包、商务标两部分组成。

8.1.1 原件包包括内容：

（1）有效的企业法人营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）企业安全生产许可证；

（4）拟派项目经理的建造师注册证书；

（5）拟派项目经理的安全考核合格证书（B证）；

（6）投标企业与授权委托代理人、项目负责人双方签订的有效劳动合同和养老保险缴费证明（）。

8.1.2资格审查资料包包括内容：

（1）法定代表人身份证明书、授权委托书(如有授权)；

（2）原件包中所有内容。

8.1.3商务包包括内容：

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单：投标总价封面、投标总价扉页、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表；

（3）计划投入的主要施工机械设备表；

（4）主要施工管理人员表。

9.招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第11项规定将投标保证金现金递交给招标人代表查验收缴。13.2. 未中标单位的投标保证金在评标结束宣布中标候选人后当场予以退还。

13.3. 中标单位的投标保证金在签订合同后予以退还。

13.4. 投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人可以将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人可以取消其中标资格，并可以没收其投标保证金：

13.4.1 放弃中标项目的；

13.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

13.4.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

13.4.4在招投标整个过程中，凡弄虚作假者。

14.踏勘现场

14.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15. 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16.投标报价方式：

本工程项目采用固定单价报价。投标人在投标报价时须充分考虑到施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费、 工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素，结算时不作调整。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价的计价方法

按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年），配套使用江苏省建筑与装饰工程计价定额、江苏省安装工程计价定额(以下简称江苏省计价定额)和工程量计算规范，由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

18．招标控制价

18.1本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将视其为废标处理。

18.2  招标控制价编制依据

18.2.1 本工程招标文件、施工图纸等有关技术资料。

18.2.2执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）等、苏建价（2016）154号、苏建函价【2018】298号。

18.2.3人工工资已按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2018〕761号）调整。

18.2.4材料价格参考《南通建设工程造价信息》2018年第11期指导价及市场价执行。

18.2.5 不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为措施项目清单费用，C、为其它项目费用、D、为除税工程设备费）：

| 费用类别 | 费 用 名 称 | 计费基数 | 装饰(%) | 安装（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规 费 | 工程排污费 | A+B+C-D | 0.1 | 0.1 |
|  | 社会保障费 | A+B+C-D | 2.4 | 2.4 |
|  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.42 | 0.42 |
| 现场安全文明施工措施费 | 基本费 | A | 1.7 | 1.5 |
| 税 金 | 税前造价 | 10 | 10 |

19.投标报价编制要求

19.1.采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2.除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

19.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.4 参照招标控制价编制依据（临时设施费等所有按总价或系数计算的措施项目费由投标单位根据工程实际情况报价，竣工时不予调整），不可竞争费用不得调整。

19.5本工程所有材料，全部由投标人负责采购，投标人在报价时考虑使用招标人推荐品牌或与推荐品牌同档次的设备或材料；如招标人未推荐品牌，投标人因考虑使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格（投标人充分考虑市场价格风险，一旦中标，材料价格不作调整）。在实际施工中，投标人必须提供样品报发包人、监理书面认可，否则，发包人可以要求施工单位无条件更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。乙供材料无特殊情况时，应由承包人采购。若因非发包人原因而承包人又不愿采购时，发包人可自行采购，且发包人有权按购买额的5%向承包人收取违约金，且承包人须承担由此造成的利息、误工等责任。

19.6  建议品牌

| 装修 |
| --- |
| 内墙乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 华润 |
| 环氧地坪 | 鸿博 | 掘美 | 泽瑞 |
| 电气、弱电 |
| 配电箱 | 盘柜配套厂家应为知名厂家，提供样品经业主、监理确认后采购 |
| 框架、塑壳、微型断路器、双电源切换开关、隔离开关、负荷开关等元器件 | 汇丰达 | 常熟开关 | 上海人民 |
| 电线 | 江苏宝胜 | 无锡江南 | 中超 |
| 开关、插座 | 西蒙 | 施耐德 | 杭州鸿雁 |
| 照明灯具 | 飞利浦 | GE | 索恩 |

19.7投标文件格式必须表式齐全，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

19.8本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，含在中标价中，竣工结算时一律不作调整。

19.9其他未尽事宜在书面答疑中明确。

(五) 投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1投标人应准备 贰 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2 本工程采用价格单因素评标办法，投标文件分两册装订。第一册（原件包），第二册(资格审查资料包) ，第三册 (商务标)，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋标明 “原件包”、“资格审查材料”、“商务标”，同时在封袋上写明招标人名称、工程名称、投标人名称。

20.3 所有投标文件都必须密封。投标人可将投标文件正副本统一密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

20.4 投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.5 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

投标人须在前附表中第14项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23.本工程评标、定标办法采用下列  23.1  种方式

23.1 价格单因素评标办法

23.2 含施工组织设计的价格单因素评标方法

23.3 综合评估法

以上三种评标方法的具体做法参见第二章。

24.招标人按本须知前附表第15项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26. 招标文件未明列的无效标条款,不得作为否决投标、判定无效标的依据。凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

（一）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（二）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（三）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（四）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（五）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（六）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（七）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（八）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（九）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（十）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（十一）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（十二）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（十三）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（十四）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（十五）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（十六）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（十七）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（十八）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（十九）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（二十）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（二十一）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（二十二）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（二十三）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（二十四）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

27.评标、定标工作在招投标办的监督下由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标办经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对中标价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）、授予合同

31.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.中标人应按本须知前附表第15项规定的金额向招标人提交履约担保。

33.若中标人不能按本须知第32条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章 评标办法

第一节　 价格单因素评标办法

一、开标现场要求

1、投标截止时间之前，投标企业的授权委托人必须随身携带居民二代身份证原件，同时递交投标保证金（现金），以上资料缺一不可，否则投标文件将不予接受。

二、本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

(一)开标、评标程序：

资格符合性评审—商务标开标—抽签确定中标候选人。

1、资格评审标准

资格审查的必要合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 必须加盖单位公章 。 | 格式见第五章 |
| 2 | 法人授权委托书（如有授权） | ①必须加盖单位法定代表人章（或签字）及单位公章； ②法人授权委托书必须有效。 | 格式见第五章 |
| 3 | 具有独立订立合同的能力； | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 有效的企业营业执照 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工叁级及以上资质（在有效期内） | 有效的企业资质证书 |
| 5 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证 |
| 6 | 拟派项目经理（建造师）资质等级 | 建筑工程贰级及以上注册建造师资质 | 有效的中华人民共和国建造师注册证书（注册在投标报名人单位） |
| 7 | 拟派项目经理（建造师）安全生产考核 | 拟派项目经理具有有效的施工项目经理安全生产考核合格证 | 有效的施工项目经理安全生产考核合格证（B证） |
| 8 | 拟派授权委托代理人、项目负责人均为投标企业正式人员 | （1）投标企业与授权委托代理人、项目负责人人员双方签订的有效劳动合同书； （2）投标企业所在地社保机构出具的由企业为授权委托代理人、项目负责人缴纳养老保险的缴费证明。 （3）拟派项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。 | （1）有效的劳动合同书； （2）社保机构出具的投标企业为项目经理、授权委托人缴纳连续6个月的养老保险缴纳证明（须已缴纳至2018年 11月）。 |
| 备注 | 上述资格审查内容任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。 |

（3）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件且工期及质量标准满足招标文件的要求，方可参加商务标的评审。

2、商务标评审

（1）本工程招标控制价为：人民币68.4231万元。

（2）有效报价：低于招标人设定的招标控制价的投标报价为有效报价。

（3）确定中标候选人：

在所有投标人的有效报价中, 次低报价的投标人为中标候选人。如有相同者, 则由招标人代表现场抽签确定中标单位。

第三章  建设工程施工合同

（GF—2013—0201）

住   房   城   乡   建  设  部

国  家  工 商 行 政 管 理 总 局

建设工程施工合同

发包人(全称)：江苏南通苏通科技产业园区管理委员会

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：江海镇区文体活动中心及残疾人之家改造工程

工程地点：苏通科技产业园区江海镇区

工程内容：工程量清单中所示的内容

工程立项批准文号：

资金来源：   财政拨款

2、工程承包范围

承包范围：   同工程内容

3、合同工期：

开工时间：2018年  月   日，竣工时间：2019年  月   日，施工总工期 90 日历天。具体开工日期以发包人的书面开工令为准。

4、质量标准

工程质量标准：合格。

5、竣工资料及廉政

竣工结算资料必须在规定时间内提交，否则进度款不予支付。

6、合同价款

金额（大写）                     （人民币）

（小写）：￥           元

7、工地代表

7.1 发包人驻工地代表： 业主代表  职权：本工程的合法负责人；

7.2 承包人驻工地代表： 项目经理  职权：项目经理；

7.3 监理方驻工地代表： 总监  职权：对本工程实施监督。

8、发包人的工作

8.1 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 发包人于开工前办理好施工所需证件、批件。

8.2 图纸会审和设计交底时间:   开工前一周内  。

8.3 发包人委托承包人办理的工作:   视具体情况协商解决。

9、承包人的工作

9.1 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向发包人及监理方提供详细的施工进度计划。

9.2 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:	遵守政府有关主管部门对施工场地周边环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

9.3施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担: 做好施工场地内地下管线和架空线的保护工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

9.4 双方约定承包人应做的其他工作:  施工时做到文明施工，树立企业形象，主动接受有关部门的管理。

10. 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

10.1工期：以合同工期为准，因承包人责任未按合同工期要求竣工，除不退还工程保证金外，还按每拖延壹天扣工程总价的万分之五；如因业主原因影响，承包方须凭书面报告，得到发包方代表和监理的签字认可,否则不顺延工期。

10.2 若中标单位在签订合同后不能履行合同，则不退还履约保证金。

10.3 安全文明施工：承包人应安全文明施工，因承包人原因造成环境污染，则由承包人按有关部门要求负责及时清理。否则每拖延一天按合同总价的0.5%处罚。

11、工程款支付

（1）关于付款周期的约定：

工程整体竣工验收合格后并提交竣工结算资料后，支付合同价的60%；完成工程审计后，付至审计价的80%；工程竣工满二年支付审计结算价的余款，含质量保修金（3%）无质量问题的无息返还。

承包单位申请付款的程序应符合发包人的财务规定，并出具相应金额的正式发票。

（2）履约担保金额递交及退还约定：

投标人提供的履约担保金额为合同价的5%。

履约保证金（现金或银行转账）在中标通知书后按苏通科技产业园区建设环保局规定提交，若未按时提交，招标人有权取消中标人中标资格。

工程竣工后，施工单位未发生违约情况，由承包人附竣工验收证明，予以办理履约保证金退款手续。

12、竣工结算

12.1采用固定单价合同，合同中包含施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费、 工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素，结算时不作调整。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

招标人提供的工程量清单漏项或缺项，或因设计变更及招标人要求变动工程量结算方式按以下条款执行：

合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

合同中没有适用或类似于变更的价格，按下述方法调整：按招标控制价编制原则编制新的综合单价并同比例下浮后作为结算综合单价。

承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%。

12.2 风险费用的计算：承包人在投标报价时已充分考虑，竣工决算时不作任何调整。

13、争议

本合同在履行过程中发生纠纷，发包人与承包人应及时协商解决。协商不成时，双方同意向南通市中级人民法院起诉。

14、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议及承包人投标文件和承诺书与本合同具有同等法律效力。

15、本合同正本壹式贰份，双方各执壹份，副本陆份，双方各执叁份，报送有关部门备案。

16、本工程在承包人提交履约保证金，且经双方签字、盖章后生效。

17、 补充条款 :

17.1 承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督, 施工中发生的质量问题必须及时整改, 因承包人原因被责令停工和返工, 所造成的一切损失由承包人负责。

17.2 如果工程中标后，因自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，建设单位同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计量结算。

17.3  竣工资料：

（1）竣工资料是承包人在项目实施过程中直接形成的，承包人应设专人收集施工过程中的原始资料，确保资料完整，发包人将作不定期检查。

（2）工程竣工验收时，竣工资料也作为验收内容之一。

（3）承包人提供的竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的规范和规定。

17.4承包人工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报中介机构审计，中介机构由发包人选定，工程审计费的支付，凡核减额在总送审额的5%（含5%）内由发包人承担；凡核减额在总送审额的5%至8%（含8%）之间的承包人承担50%，发包人承担50%；凡核减额在总送审额的8%至10%（含10%）之间的由承包人承担80%的审计费用，发包人承担20%的审计费用；凡超过10%审计费用由承包人全部承担；凡核减额超过总送审额的20%，除审计费用由承包人全部承担外，并且发包人有权对承包人处以最终全部审计费用50%的处罚。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

单位地址：                              单位地址：

电话：                                  电话：

签订合同代表：                          签订合同代表：

年    月    日                          年     月     日

工程质量保修书

发包人：江苏南通苏通科技产业园区管理委员会

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对江海镇区文体活动中心及残疾人之家改造工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /   年；

3．装修工程为  /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /    年；

5．供热与供冷系统为  /    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /      年；

7．其他项目保修期限约定如下：  2 年   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%,保修费从工程质量保修金内扣除。

六.双方约定的其他工程质量保修事项：              。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

第四章  工程建设标准

一、本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)

3、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）

4、其他有关规范和规定。

二、本工程采用的技术规范

1、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

2、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001

3、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

6、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

7、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

8、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

10、《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001

11、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准

12、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准

三、对施工工艺的特殊要求

1、施工期间需注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆行驶的影响。

2、施工期间必须按照交通管理部门的规定设置交通防护、施工警示标志等设施。

第五章 投标文件格式

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

：

(一)根据已收到的                     工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                   的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在          天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我方派出___________作为本工程项目经理。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

四、已标价的工程量清单

工程

投标总价

投标人：                        （单位盖章）

年     月   日

封—3

投 标 总 价

招   标   人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                （签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年    月    日

扉—3

总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

表—01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中：（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总

表—02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                   第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中：（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                          第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费“

表-08

### 综合单价分析表

工程名称：	标段：                  第  页  共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额 编号 | 定额项目 名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价(元) | 暂估合价（元） |
|  | 其他材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

注：1如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见 表—12—1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — | 明细详见 表—12—2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见 表—12—3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见 表—12—4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见 表—12—5 |
| 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：	标段：                 第  页  共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估（元） | 确认（元） | 差额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、此表由招标人填写“材料编码”、“材料（工程设备）名称、规格、型号”、“计量单位”、“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中，并填写“数量”中的“投标”和“暂估合价” 列。

2、此表中所列暂估材料（工程设备）为暂时不能确定价格的材料（工程设备），不包含发包人供应材料（工程设备）。

表-12-2

### 计 日 工 表

工程名称：                     标段：                     第    页 共    页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |
| 总计 |  |  |

注： 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：                      标段：                     第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 （元） | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：结算时按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入。

编制人(造价人员)：	复核人(造价工程师)：

表-13

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：	标段:                     第   页共   页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.此表由招标人填写除“数量”、“合价”栏之外的内容，“数量”、“合价”由投标人填写。

2.结算时，“单价”栏按招标人实际采购价（包含采保费）列入。

表-20

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表

##### (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：                              标段：               第    页共    页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数（%） | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表应由招标人填写除“数量”、“投标单价”栏之外的内容，投标人在投标时自主确定投标数量和单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

3.此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）。

表-21

五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

第六章  工程量清单

# Text boxes

制定